Sprint 3 보고서

팀원: 마경미(Scrum Master), 한혜정, 허동준, 엄유상

회의록

1. 변경사항
   1. 기존 html, javascript 언어 사용에서 react 사용으로 변경
2. 개발 계획:
   1. 배송지 데이터베이스 구축
   2. 상품 주문 내역 데이터베이스 구축
   3. 공지/이벤트 데이터베이스 수정
   4. 장바구니 레이아웃
   5. 상품 상세 화면 디자인 및 페이지 구현
   6. 관리자 페이지 디자인 및 페이지 구현
   7. 관리자 프론트-백 연동
   8. 상품 나열 프론트-백 연동
3. Notice
   1. 3차 Sprint Backlog는 3차 요구사항을 반영하지 않음.
   2. 기존 언어에서 react로 변경하였기 때문에 기존 사항들을 다시 수정하여 제작 중이기 때문에 1,2차 요구사항이 많이 반영 됨.

Sprint Review

자세한 백로그는 링크 참조 : [3차 sprintbacklog](https://www.notion.so/db329c6987f54a25a2d52d0fd80763d7?v=f417716a5b2d4fc687272f685714dd39)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 시작 전 | 진행 중 | 완료 |
| 디자인 |  |  | 마경미-상품 나열 + 상품 상세 정보 + 배송지 |
| 한혜정-관리자 화면 전체 |
| 회원가입 |  | 엄유상-회원가입시 ID, Email 중복확인 |  |
| 관리자 화면 |  |  | 한혜정 – 관리자 페이지 디자인 적용하여 프론트 구현 |
| 유저 화면 | 마경미-검색 기능 | 마경미 – 헤더 일부 수정 중 | 마경미-상품 상세 정보 화면 디자인 적용하여 프론트 구현 |
| 마경미-pagination 기능 | 마경미-배송지 프론트 구현 |
| DB | 엄유상-상품 DB 스키마 수정 |  | 엄유상 - 장바구니 DB 구축 |
| 엄유상 – 상품 DB 수정 |
| 허동준-공지사항/이벤트 DB 수정 |
| 허동준-배송지DB 구축 |
| 허동준-상품 주문 내역 DB 구축 |

상세하게는 다음과 같은 기능들이 추가적으로 개발되어야 한다.

1. 상품목록화면

* 키워드 검색하면 전체 상품에서 키워드 검색
* 상품이 나열된 페이지에는 정렬 기능 포함: 이름순, 가격순, 최신상품 등록순
* 상품이 나열된 페이지는 page구분

1. 상품상세정보화면

* 장바구니/바로구매 버튼 클릭 → 프론트에서 백엔드로 해당 유저의 장바구니에 대해 업데이트하는 코드 구현 필요 → 백엔드에서 프론트에서 받은 요청을 업데이트하는 코드 구현
* 프론트에서 유저DB에 기본 배송지 정보 수정을 요청을 하는 코드 구현 -> 백엔드에서 프론트에서 받은 요청을 업데이트하는 코드 구현
* 카카오 우편번호 연동